|  |  |
| --- | --- |
| TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN  VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT- HÀN  **KHOA KHOA HỌC MÁY TÍNH** | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**    *Đà Nẵng, ngày 10 tháng 09 năm 2021* |
|  |  |

|  |
| --- |
| **ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT** |

1. **Thông tin người thực hiện:**

|  |  |
| --- | --- |
| Họ và tên sinh viên: LÊ THANH TRUNG  Ngành: Công nghệ thông tin  Điện thoại : 085351408 | MSSV: 191C900104  Lớp: 19I2  Email: trunglethanh6@gmail.com |
| Giảng viên hướng dẫn: TS. Lê Thị Thu Nga | Email: lttnga@vku.udn.vn |

1. **Tên đồ án: WEBSITE MUA BÁN NỘI THẤT**
2. **Mô tả (***mô tả tổng quan đề tài, mục tiêu dự kiến sẽ đạt được, kết quả đề tài là gì***)**

Xây dựng ứng dụng website mua bán nội thất trong đó gồm các chức năng chính:

* + Đăng nhập hệ thống.
  + Hiển thị danh sách các mặt hàng theo từng loại.
  + Hiển thị danh sách các hàng hóa mà khách hàng đã chọn mua.
  + Hiển thị thông tin nhà cung cấp.
  + Quản lí đơn đặt hàng.
  + Cập nhật các thông tin: hàng hóa, nhà cung cấp, loại hàng, …
  + Quản lí thống kê.

Công nghệ, công cụ, phần mềm sử dụng để xây dựng ứng dụng:

* + Công nghệ:
    - ASP.NET
    - Sql Server
    - HTML
    - CSS
    - Javascript
    - C#
  + Công cụ, phần mềm sử dụng:
    - Visual Studio
    - Microsoft Sql Server

1. **Nội dung thực hiện (***các nội dung sẽ thực hiện trong đề tài***)**
   * Tìm hiểu về các công nghệ, công cụ được sử dụng trong đề tài.
   * Phân tích các yêu cầu, bao gồm chức năng hệ thống, yêu cầu hình thức, bào mật, …
   * Thiết kế giao diện cho trang web.
   * Cài đặt, cập nhật ứng dụng.
   * Viết báo cáo.
   * Hoàn thiện.
2. **Kế hoạch thực hiện**

|  |  |
| --- | --- |
| **Thời gian** | **Nội dung thực hiện** |
| Từ 01/09/2021  … 12/09/2021 | Hoàn thiện Đề cương chi tiết và gửi qua email để GVHD duyệt. Nộp đề cương lên hệ thống |
| Từ 12/09/2021  … 24/09/2021 | Tìm hiểu công cụ, công nghệ, phân tích thiết kế hệ thống**……** |
| Từ 24/09/2021  … 08/10/2021 | Thiết kế, xây dựng website phần FrontEnd |
| Từ 08/10/2021  … 12/11/2021 | Thiết kế, xây dựng website phần BackEnd |
| Từ 12/11/2021  … 19/11/2021 | Hoàn thiện sản phẩm và viết báo cáo |
| Từ 19/11/2021  … 28/11/2021 | Hoàn thiện báo cáo, mã nguồn và nộp lên hệ thống |
| Từ 28/11/2021  … 05/12/2021 | Hoàn thiện slides và chuẩn bị bảo vệ |

|  |  |
| --- | --- |
| Ngày 17 tháng 09 năm 2021  **Giảng viên hướng dẫn**  *(ký và ghi rõ họ tên)* | Ngày 15 tháng 09 năm 2021  **Sinh viên thực hiện**  *(ký và ghi rõ họ tên)* |

TS.Lê Thị Thu Nga Lê Thanh Trung